Załącznik Nr 2 do SIWZ Nr ...............................

PROJEKT UMOWY NR ……………………

zawarta w dniu .....................................2012r. pomiędzy:

Przedszkolem im.Marii Konopnickiej, ul. Akacjowa 1, 64-761 Krzyż Wlkp.

NIP  763-210-83-62      ; REGON 301 451 066

reprezentowanym przez:

dyrektora – Marie Jolantę Gierłowską

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

a

………………………………………………………….

zwanym w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”

W wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami), została zawarta umowa, o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę na: Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na sale w Przedszkolu w Krzyżu Wlkp. ul.Akacjowa 1

dz.nr.250

- Przedmiotem zamówienia jest: Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na sale w Przedszkolu w Krzyżu Wlkp. ul.Akacjowa 1 dz.nr.250. .

W pomieszczeniu kotłowni , składu opału i żużla , po rozbiórce ścian wewnętrznych powstanie jedno pomieszczenie – sala zajęć.Pomieszczenie magazynowe przy kotłowni zostanie przystosowane na sanitariaty dla dzieci , a zaplacze socjalno-sanitarne palacza na szatnie.Zewnętrzny skład żużla po dobudowaniu odcinka ściany stanowić będzie podręczny magazyn. Przebudową objęto wyjście , istniejący przedsionek , po przebudowie stropodachu wykorzystany będzie na wiatrołop . Jednocześnie we wszystkich pomieszczeniach , za wyjątkiemj projektowanej szatni , zostanie wyrównany poziom posadzki.W ścianie szczytowej zostanie zamurowany otwór drzwiowy , natomiast drzwi ewakuacyjne zlokalizowano w miejscu otworu okiennego.Dla prawidłowego oświetlenia Sali zaprojektowano w ścianie półnpcnej cztery otwory okienne , a istniejące okna zostaną powiększone poprzez zwiększenie ich wysokości.

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót :

- Wykucie  z muru ościeżnic

- podstęplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stęplami

- rozebranie stemplowań stropów pojedynczymi stemplami

- ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych

- mechaniczna rozbiówka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych podciąg

- reczna rozbiórka lelementów konstrukcji betonowych zbrojonych

- rozebranie ścian , filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

- rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej

- odbicie tynków wewnetnych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach,biegach i spocznikach schodów

- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach , filarach,pilastrach,

- wykucie z muru kratek wentylacycjnych , drzwiczek

- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

- mechaniczne wykucie bruzd

- przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej

- rurociągi stalowe ocynkowane o połaczeniach gwintowanych , na ścianie

- rurociągi stalowe ocynkowane o połaczeniach gwintowanych w wykopie

- izolacja rurociągóew otulinami

- zaprawianie bruzd

- zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany

- filtr osadnikowy siatkowy

- demontaż starej instalacji wodno-kanalizacyjnej , co

- szafki hydrantowe wnękowe

- zawór hydrantowy montowany we wnęce

- zawory przelotowe pod umywalki i spłuczki

- wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle

- przebijanie w podłożu ceglanym otworów w ścianach

- montaż na gotowym podłożu puszek podtynowych

- zaprawianie bruzd gotową zaprawa cementowo-wapienna

- puszki instakacyjne podtynkowe

- przewody kabelkowe p.t. W gotowych bruzdach

- montaż na gotowym podłożu w puszce instalacyjnej

- tablice rozdzielcze elektryczne

- aparaty elektryczne

- wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych

- Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa – dokumentacja budowlana  wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na sale w Przedszkolu w Krzyżu Wlkp. Ul.Akacjowa 1 dz.nr.250 – opracowana przezProjektowanie , Kosztorysowanie,Nadzór Budowlany KARAT Anna Kołłątaj

- Roboty wykonane będą z urządzeń i materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne.

- Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania, do materiałów i urządzeń podanych w dokumentacji projektowej.

§ 2

Termin realizacji

Termin realizacji prac będących przedmiotem umowy ustala się na

od ………………………….. 2012  do dnia 27.12.2012 roku

(data podpisania umowy)

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Wprowadzenie Wykonawcy w terminie do 7 dni, od dnia podpisania umowy przez Wykonawcę, na teren budowy.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy nie później niż w terminie 10 dni od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru i dostarczeniu przez Wykonawcę wszystkich dokumentów (inwentaryzacji podwykonawczej, atestów, gwarancji, prób itp.).

- Przekazanie dokumentacji projektowej.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- Wykonanie przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, urządzeń i sprzętu, zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.

- Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież oraz dopełnienia wszelkich wymogów formalnych wynikających z prawa budowlanego i innych przepisów prawa, związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem robót budowlanych.

- Dostarczenie wszystkich niezbędnych zezwoleń, atestów, protokołów prób itp.

- Zapewnienie nadzoru technicznego oraz obsługi geodezyjnej nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzór nad pracownikami w zakresie porządku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie działań podwykonawców, jeśli wystąpią,

- Wykonawca ustanawia :

- kierownika robót w osobie :

posiadającego/jącą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, uprawnienia nr

- Zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przepisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników i osób zatrudnionych. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego.

- Korzystanie z mediów: Wykonawca za użyte do wykonywania robót wodę i energią elektryczną wykona na rzecz Zamawiającego określone przez Zamawiającego roboty na terenie Przedszkola im.Marii Konopnickiej w Krzyżu Wlkp.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnalizacje i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót oraz wygody społeczności i innych,

- Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu, ich utrzymania i likwidacji ponosi Wykonawca;

- Przyjąć plac budowy i przygotować do realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności:

- wyposażyć zaplecze budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są niezbędne dla lub podczas wykonywania robót,

- wykonać roboty tymczasowe, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych.

- Uprzedzić pisemnie Zamawiającego, dokonując jednocześnie wpisu do dziennika budowy o każdej groźbie opóźnienia prac spowodowanej nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków Zamawiającego, a także opóźnieniem wynikającym z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

- Utrzymywać teren budowy:

a) w stanie wolnym od zbędnych przeszkód oraz usuwać i składować wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpadki i śmieci, urządzenia prowizoryczne, które nie są potrzebne lub się ich pozbywać,

b) zapewniając ochronę mienia,

c) zapewniając oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

d) zapewniając usuwanie awarii powstałych w okresie i w związku z prowadzoną budową.

e) zapewniając wykonanie zabezpieczenia w rejonie prowadzonych robót .

- Pełnienie nadzoru nad odebranymi branżowo elementami zadania inwestycyjnego.

- Ponoszenie kosztów wykonania i bieżącego utrzymywania dróg wewnętrznych dla potrzeb budowy oraz dróg zewnętrznych wokół terenu budowy, a także ogrodzenia, chodników, doprowadzenia wody, energii elektrycznej, łączności itp. do placu budowy.

- Pokrywania wszystkich kosztów i opłat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności za energię elektryczną, wodę, zajęcia chodników oraz jezdni itp.

- Prowadzenie dziennika budowy.

- Usunięcie, po zakończeniu robót, poza teren budowy wszelkich urządzeń, tymczasowego zaplecza itp. oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania.

- Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz udostępnić im dane i informacje wymagane tą ustawą.

- Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu przez inspektora nadzoru poprawności  wykonania robót,

- Wykonawca zobowiązany jest na zakończenie zadania inwestycyjnego do wykonania kosztorysu powykonawczego.

- Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia terenu budowy i do koordynacji swoich prac z firmą, która ewentualnie będzie realizowała roboty  na terenie objętym zamówieniem.

§ 5

Odpowiedzialność Wykonawcy

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody, które powstaną podczas lub w związku z realizacją umowy.

  - Za wykonanie umowy strony uznają bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy określonego § 1 oraz  doprowadzenie terenu budowy (w tym nieruchomości osób trzecich jeśli wystąpią) do stanu pierwotnego, nadającego się do użytku i przedłożeniu oświadczeń właścicieli nieruchomości o braku zastrzeżeń do wykonanych prac.

  - Wykonawca oświadcza, że jako przedsiębiorca zawodowo trudni się działalnością będącą przedmiotem umowy.

§ 6

Nadzór Inwestorski

      - W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca współpracuje z  przedstawicielem Zamawiającego.

- Inspektor nadzoru jest w granicach posiadanego upoważnienia - odpowiednio przedstawicielami Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przedstawicielowi Zamawiającego, inspektorowi nadzoru, autorowi projektu oraz wszystkim upoważnionym przez nich osobom wstęp na teren budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji przedstawiciela Zamawiającego, projektanta.

§ 7

Rozliczenia

      - Z tytułu realizacji niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości ……………… złotych brutto (słownie:………………..…………………. złotych brutto) wraz z podatkiem VAT.

      - Fakturę należy wystawiać dla: Przedszkole im.Marii Konopnickiej  ul.Akacjowa 1, 64-761 Krzyż Wlkp.,

NIP 763-210-83-62

      - Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną brutto ,zgodnie ze złożoną oferta, niezmienną – jak określono w SIWZ i ofercie Wykonawcy.

      - Rozliczenie finansowe będzie następowało na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę.   na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru robót o których mowa w § 8 ust 4.

      - Termin zapłaty strony ustalają do 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę. Za termin dokonania płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

      - Należność płatna na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

      - Wykonawca oświadcza że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

      - Rozliczenie wykonanych robót będzie dokonywane po odebraniu tych robót przez Zamawiającego

§ 8

Odbiory

      - Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór końcowy – po bezusterkowym wykonaniu całości robót i przedłożeniu dokumentów, o których mowa w pkt. 10 i 11 niniejszego paragrafu.

- odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji.

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru robót wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiającego z określeniem daty zakończenia robót.

- Obioru dokonuje Komisja, w skład której wchodzą:

- inspektor nadzoru,

- przedstawiciel Wykonawcy – kierownik budowy,

- przedstawiciel Zamawiającego.

- Strony ustalają, że każdorazowo z prac komisji odbioru Kierownik budowy sporządza protokoły zawierające co najmniej: datę odbioru, strony umowy, precyzyjny opis zrealizowanego zakresu rzeczowego z podaniem ilości, jednostek miar, a w przypadku odbioru urządzeń nazwę i numer fabryczny, informacje o parametrach technologicznych i technicznych, kwotę brutto i netto wartości zrealizowanych robót, wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru oraz podpisy członków komisji odbioru. Bezusterkowy protokół będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający odstępuje od odbioru, do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin do ich usunięcia. Po usunięciu wad Wykonawca i Zamawiający podejmują czynności określone w pkt. 1 ppkt 1 niniejszego paragrafu.

- Odbiór końcowy nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowień niniejszej umowy obniżają przewidzianą przez Zamawiającego wartość użytkową wykonanych robót.

- W razie stwierdzenia takich wad lub naruszeń w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi, które nie nadają się do usunięcia albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może:

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej robót określonej według kosztorysu, a w przypadku braku takiej możliwości, przez biegłego rzeczoznawcę budowlanego wybranego przez Zamawiającego, albo

- zażądać od Wykonawcy wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo potrącenia poniesionej szkody z wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo

- zlecić wykonanie robót  na koszt  Wykonawcy, potrącając ich wartość i poniesioną szkodę z wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do odbioru końcowego wszystkie dokumenty i zaświadczenia właściwych jednostek i organów, świadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, a także dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas budowy, niezbędne dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, jeżeli takie jest wymagane.

- Komisja zakończy wszystkie czynności odbioru w ciągu 10 dni od daty rozpoczęcia czynności odbioru.

- Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację zamontowanych przez Wykonawcę urządzeń i innych elementów z gwarancjami na nie, w dniu dokonania odbioru końcowego.

- Odbiór ostateczny będzie dokonany po upływie terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- Inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie robót w tym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo.

§ 9

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy
i liczy się od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:

  - wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną, estetyczną wykonanych robót,

  - usunięcie tych wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia.

- W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może powierzyć wykonanie napraw i innych czynności wynikających z gwarancji na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy .

- Zapis pkt 4 nie wyklucza prawa potrącenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 10

Rękojmia

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po upływie 36 miesięcy od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- O wykryciu wady Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

- Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed upływem okresu rękojmi.

- Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.

- Nie usunięcie przez Wykonawcę wad w terminie wskazanym w pkt 3 daje Zamawiającemu prawo powierzenia ich usunięcia osobom trzecim. Kosztami usunięcia wad przez osobę trzecią  zostanie

- obciążony Wykonawca

§ 11

Kary

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 pkt 1 umowy,

- za nie dotrzymanie terminu realizacji robót, o którym mowa w § 2, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 pkt 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych  przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 pkt 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad według protokołów podpisanych przez Zamawiającego i Wykonawcę lub jednostronnego protokółu,

- W przypadku zwłoki z zapłatą wynagrodzenia przez Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy odsetki ustawowe.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia.

- W przypadku gdy wartość szkody przekroczy wartość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiającemu służy prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 12

Rozwiązanie umowy

      - Zamawiający i Wykonawca będą mogli rozwiązać zawartą umowę, za 1 miesięcznym wypowiedzeniem, a następnie odstąpić od jej realizacji , jeżeli druga strona w sposób podstawowy narusza postanowienia niniejszej umowy , powodując tym samym utratę zasadniczych korzyści jakie mogą być osiągnięte w wyniku jej realizacji.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

- Wykonawca nie podjął realizacji robót objętych umową pomimo wygrania przetargu 
i przyjęcia placu budowy, w ciągu 7 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego do rozpoczęcia robót i jest oczywiste że w tych okolicznościach nie wykona przedmiotu umowy w terminie,

- Wykonawca pomimo zastrzeżeń Zamawiającego i wezwania go do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy uparcie nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

- Wykonawca do realizacji zamówienia używa innych materiałów i urządzeń niż wskazał w ofercie,

- Wykonawca zaniechał realizacji umowy bez żadnej uzasadnionej przyczyny przez okres dłuższy niż 7 dni,

- Nastąpiła upadłość Wykonawcy, otwarto postępowanie układowe lub Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy,

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w pkt 2 Wykonawca jest zobowiązany, w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstąpieniu przez Zamawiającego od umowy, do:

- sporządzenia inwentaryzacji robót w toku przy udziale Zamawiającego,

- przekazania placu budowy,

- pokrycia z kwoty zabezpieczenia wszelkich szkód jakie poniósł Zamawiający, co nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli kwoty te nie pokryją wyrządzonej mu szkody.

- zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 pkt 1 niniejszej umowy, co nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli kara umowna nie pokryje wyrządzonej mu szkody.

- Odstąpienie od umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie Zamawiającego złożone w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

- W razie nie wywiązania się przez Wykonawcę w przewidzianym w umowie terminie z obowiązków, wymienionych w pkt 3  niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo sporządzić na własną rękę i na koszt Wykonawcy inwentaryzację robót w toku oraz  protokół  przekazania terenu budowy, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie.

- W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania robót i zabezpieczenia nie zakończonych robót oraz placu budowy, o ile Zamawiający zleci takie zabezpieczenie.

- W razie odstąpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze oraz materiały zamontowane stanowią własność Zamawiającego i pozostają w jego dyspozycji.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający:

- odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robót,

- odmawia bez uzasadnienia wypłaty wynagrodzenia.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Przedstawiciel Zamawiającego, branżowi inspektorzy nadzoru sprawdzą zakres robót wykonanych przez Wykonawcę oraz wartość wykonanych robót. Z czynności tych zostanie sporządzony protokół robót w toku.

- Nie przystąpienie którejkolwiek ze stron do sporządzenia protokołu robót w toku, w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy, upoważnia drugą stronę do sporządzenia jednostronnego protokołu.

- Protokoły stanowią podstawę do wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia odpowiadającego wartości prac i materiałów, na dzień sporządzenia protokołu, za które Wykonawca nie otrzymał wynagrodzenia.

- Nie jest możliwa wypłata wynagrodzenia do czasu całkowitego pokrycia wszelkich należności Zamawiającego powstałych z powodu niewykonania, lub nienależytego wykonania umowy, o których mowa  w ust.3 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji niniejszej umowy może odstąpić od  umowy w razie wystąpienia okoliczności, które powodowałyby, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami)

§ 13

Siła wyższa

      - Strony nie będą ponosiły żadnej odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się z zobowiązań kontraktowych spowodowanych działaniem siły wyższej.

- Przez siłę wyższą Strony rozumieją wszelkie wydarzenia, których nie można było przewidzieć przy podpisywaniu umowy spowodowane wyjątkowymi okolicznościami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki,  pożar, powódź, trzęsienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadające charakter siły wyższej.

- Strona poszkodowana przez siłę wyższą zobowiązana jest do poinformowania na piśmie drugą stronę o wystąpieniu siły wyższej najpóźniej do 7 dni od jej zaistnienia.

- W przypadku niespełnienia tego obowiązku, strona zainteresowana traci prawo do powoływania się na wystąpienie siły wyższej.

- Po zakończeniu oddziaływania siły wyższej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna być niezwłocznie o tym poinformowana.

§ 14

Rozstrzyganie sporów

      - Strony umowy dążyć będą do polubownego rozstrzygania wszelkich spornych spraw wynikłych na tle realizacji umowy.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Postanowienia końcowe

      - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego.

      - Umowę niniejszą sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA